
[image: image1.png]



	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ


                         
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Οικοδομικών έργων, Έργων οδοποιίας, 
Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών
Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων
Πληροφορίες: Βαδιάκας Π.
Τηλ.: 2321350189
	Σέρρες:    16/05/2023
Αρ. πρωτ.: ΔΥ



	
	Προς: τον κ. Πρόεδρο Δ.Σ.
Ενταύθα (για Το Δημοτικό Συμβούλιο)


ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου  «Συντήρηση & βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σερρών, Δήμου Σερρών»

Σας πληροφορούμε ότι με την 1328/2021 Απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, «Συντήρηση & βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σερρών, Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 70.000.00 €. Με την 16/2022 Α.Δ. ανατέθηκε το έργο στον οικ. φορέα «ΓΚΙΛΙΜΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ» που εκτελεί το έργο βάσει της υπ.αρ. 6618/24-2-2022 Σύμβασης έργου.
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, ενσωματώνεται η μεταβολή διαφόρων ποσοτήτων εργασιών απαραίτητες για την ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Η δαπάνη των εργασιών οι οποίες αυξάνονται καλύπτεται από την χρήση απροβλέπτων και ποσού των επί έλαττον δαπανών εντός των ίδιων ομάδων εργασιών.  Η δαπάνη του έργου κλείνει σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει στο τελικό ποσό των 59.919,71 € για το σύνολο του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.(24%).
Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν  ψήφιση νέας πίστωσης.
Σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.
	Ο Συντάξας
Βαδιάκας Πολυχρόνης
Πολ/κος Μηχ/κος  MSc 
με Β΄ βαθμό 
	 Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Οικοδομικών έργων, έργων  
Οδοποιίας, Υδραυλικών έργων 
& Υπηρεσιών
Μαρινάκη Αικατερίνη
Πολ/κος Μηχ/κος  MSc 
με Α΄ βαθμό 
	Ο Δ/ντης της Δ.Τ.Υ.
Πάλλας Χρήστος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος MSc 
με Α΄ βαθμό


Εγκρίνεται η υποβολή του θέματος στο Δ.Σ.


Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος








Νυχτοπάτης Γεώργιος








_2147483647.unknown

